**MINUTA**

Minuta No. 001 de Nombre de la empresa

Fecha : Miércoles 11 de enero

Hora : 09:50 am

Lugar : Aula 07, UCR Sede del Atlántico

Siendo las 09:50 horas del día 11 de enero de 2016, se reúne el grupo: **Nombre de la empresa**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que precede la reunión, Cristian Brenes G, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

· Gustavo Nájera Nájera. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

· Michael Melendez Mesen. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

· Anthony Hernandez Badilla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

· Albert Calderon Alvarado. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AGENDA:**

1. Entrega de tareas a los miembros del grupo.

**ASUNTOS:**

**1.** **Asuntos tratados y acuerdos tomados**

• **Tareas concluidas con éxito.**

◦ Se llevó a cabo la realización del CRUD Cuenta.

Encargado: Gustavo Nájera Nájera.

◦ La tarea asignada correspondía a la realización del CRUD producto, la cual fue realizada con éxito. Encargado: Michael Meléndez Mesén

◦ La tarea asignada correspondía a la realización del CRUD Celular y Computadora. Concluido, pero problema con carga del server GitHub. Albert Calderón Alvarado,

◦ La tarea asignada de la creación de los scripts dinámicos de las direcciones fue realizada correctamente. Encargado: Anthony Hernández Badilla.

• **Tareas a realizar.**

* CRUD de cuentas. Gustavo Najera
* CRUD de Producto. Michael Meléndez.
* CRUD de Computadora y Celular. Albert Calderon.
* CRUD de Clientes dirección. Anthony Hernandez

• **Impedimentos**

* Problema de seguridad para registrar los cambios en el github online.

**2.** **Tareas realizadas que no fueron planeadas**.

**3.** **Asuntos Pendientes**

* Tarea 1; CRUD de Cuenta. Concluida.
* Tarea 2; CRUD de Producto. Concluida.
* Tarea 3 CRUD de Computadora y Celular. que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
* CRUD de Clientes. Anthony Hernandez

**4.** **Asuntos Nuevos**

• Se planea la utilización de un web services que proporciona el tipo de cambio en dólares, para así poder mostrar el precio del producto en dicha moneda. Michael Meléndez Mesén

**5.** **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** | **Nota** |
| CRUD Producto | Michael Meléndez Mesén | Completo |  |
| CRUD Celular y Computadora | Albert Calderon Alvarado |  |  |
| CRUD de clientes dirección | Anthony Hernandez Badilla |  |  |
| CRUD Cuenta | Gustavo Nájera Nájera | Completo. |  |

\*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

\*\*Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1. Diagramas de casos de uso

2. Modelo de datos

3. Diagrama de aplicación

4. Módulos funcionales en ejecución

**PRÓXIMA REUNIÓN:**

Fecha: 16 de enero

Hora: 8:00 AM

Lugar: Módulo Indígena Sede del Atlántico UCR -Turrialba

**CLAUSURA:**

Cristian Brenes G, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 10: 20 horas.